GenAIDemo

Sprint 0 — Infraestructura Base

Backlog Azure DevOps · Plantilla Scrum

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | Julio 2026 |
| Clasificación | Confidencial — Uso Interno |
| Dirigido a | Departamento de Tecnología — Vicepresidencia de Operaciones |
| Originado por | Área de Mercadeo |
| Director de Área | Gustavo Quintana |
| Líder Analítica Avanzada | José Miguel Marín |
| Científico de Datos | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Proyecto | GenAIDemo |
| Sprint | Sprint 0 |
| Alcance | Infraestructura Base |
| Duración | 2 semanas |
| Story Points Totales | 37 puntos (34 Must Have · 3 Should Have) |

© 2026 TechCorp Inc. — Documento confidencial de uso interno.

# Introducción y Guía de Uso

Este documento contiene el backlog completo del Sprint 0 de GenAIDemo, estructurado según la plantilla Scrum de Azure DevOps con la jerarquía: Epic → Feature → PBI (Product Backlog Item) → Task.

Nota: Para importar a Azure DevOps, navegar a Boards → Backlogs → New Work Item. Crear cada ítem en orden jerárquico respetando las relaciones Padre indicadas en cada card. Los campos entre corchetes [ ] son valores a ingresar en el formulario de Azure DevOps.

## Entregables del Sprint 0

- Recursos Azure provisionados con Bicep (IaC): Key Vault, Cosmos DB, Redis, ACR.

- Pipeline CI/CD completo en Azure DevOps (build, test, push, deploy a AKS).

- Azure Container Registry (ACR) con imágenes versionadas del backend y frontend.

- Azure Key Vault con RBAC, soft-delete y purge protection.

- Entra ID App Registration con OAuth 2.0, scopes y App Roles.

- Azure Cosmos DB (NoSQL, Serverless) con contenedor conversations.

- Azure Cache for Redis con TLS 1.2 habilitado.

# EPIC 1 — Infraestructura como Código (IaC)

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E1 |
| Título | [E1] Infraestructura como Código con Azure Bicep |
| Área | GenAIDemo\Infraestructura |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | Provisionar todos los recursos Azure necesarios para GenAIDemo mediante plantillas Bicep versionadas, garantizando reproducibilidad, auditabilidad y despliegue consistente entre entornos (dev, staging, production). |
| Criterio de aceptación | - Todos los recursos Azure pueden ser creados/destruidos con un solo comando. - Las plantillas Bicep pasan validación con az bicep lint. - El entorno dev está completamente desplegado y funcional. |

## FEATURE 1.1 — Estructura y Organización Bicep

| FEATURE |  |
| --- | --- |
| ID | F1.1 |
| Título | [F1.1] Estructura de módulos Bicep |
| Padre | E1 |
| Área | GenAIDemo\Infraestructura |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | Definir la organización de archivos Bicep siguiendo el patrón de módulos reutilizables, con separación por recurso y orquestación desde main.bicep. |

### PBI 1.1.1 — Scaffold del repositorio Bicep

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-001 |
| Título | [PBI-001] Crear estructura base de módulos Bicep en ops/ |
| Padre | F1.1 |
| Área | GenAIDemo\Infraestructura |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Esfuerzo | 3 Story Points |
| Prioridad | 1 — Must Have |
| Descripción | Crear la estructura de carpetas y archivos base para IaC con Bicep dentro de ops/bicep/, con main.bicep como orquestador y módulos separados por recurso Azure. |
| Criterio de aceptación | - Existe ops/bicep/main.bicep con llamadas a módulos. - Existe ops/bicep/modules/ con un archivo por recurso. - Existe ops/bicep/parameters/ con archivos .bicepparam para dev/staging/prod. - README.md documenta cómo ejecutar el despliegue. |

#### Tasks — PBI-001

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-001-A |
| Título | Crear carpeta ops/bicep/ con estructura de módulos |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | Crear ops/bicep/main.bicep, ops/bicep/modules/, ops/bicep/parameters/ Incluir .gitignore para archivos sensibles generados. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-001-B |
| Título | Crear archivo main.bicep con parámetros globales |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | Parámetros: environment, location, projectName, tags. Declarar módulos de cada recurso. targetScope = resourceGroup. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-001-C |
| Título | Crear archivos de parámetros por entorno (.bicepparam) |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | parameters/dev.bicepparam, parameters/staging.bicepparam. Nunca incluir secrets — solo referencias a Key Vault. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-001-D |
| Título | Documentar proceso de despliegue en README.md |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | Comandos az deployment group create, pre-requisitos, variables de entorno requeridas, orden de ejecución. |

## FEATURE 1.2 — Recursos Azure Core

| FEATURE |  |
| --- | --- |
| ID | F1.2 |
| Título | [F1.2] Provisionar recursos Azure core con Bicep |
| Padre | E1 |
| Área | GenAIDemo\Infraestructura |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | Crear los módulos Bicep y desplegar Key Vault, Cosmos DB, Redis, ACR y configurar Entra ID App Registration. |

### PBI 1.2.1 — Azure Key Vault

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-002 |
| Título | [PBI-002] Módulo Bicep y despliegue de Azure Key Vault |
| Padre | F1.2 |
| Área | GenAIDemo\Infraestructura |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Esfuerzo | 3 Story Points |
| Prioridad | 1 — Must Have |
| Descripción | Provisionar Azure Key Vault con RBAC habilitado (no legacy access policies), soft-delete y purge protection. Acceso para pipeline CI/CD y backend. |
| Criterio de aceptación | - Key Vault existe con enableRbacAuthorization: true. - softDeleteRetentionInDays: 90, purgeProtection: true. - Secret de prueba legible por service principal del pipeline. - Sin secrets hardcodeados en el repositorio. |

#### Tasks — PBI-002

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-002-A |
| Título | Crear módulo ops/bicep/modules/keyvault.bicep |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 3h |
| Detalle | Parámetros: name, location, tags, skuName (standard). enableRbacAuthorization: true. softDeleteRetentionInDays: 90. enablePurgeProtection: true. networkAcls defaultAction: Deny. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-002-B |
| Título | Asignar roles RBAC en Key Vault para pipeline y backend |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | Key Vault Secrets Officer para pipeline service principal. Key Vault Secrets User para managed identity del backend. Usar roleAssignment resource en Bicep. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-002-C |
| Título | Cargar secrets iniciales de prueba y verificar acceso |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | az keyvault secret set para AZURE-OPENAI-KEY (placeholder). Verificar az keyvault secret show desde pipeline service principal. |

### PBI 1.2.2 — Azure Container Registry (ACR)

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-003 |
| Título | [PBI-003] Módulo Bicep y despliegue de Azure Container Registry |
| Padre | F1.2 |
| Área | GenAIDemo\Infraestructura |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Esfuerzo | 2 Story Points |
| Prioridad | 1 — Must Have |
| Descripción | Provisionar ACR con SKU Standard, admin account deshabilitado, autenticación vía managed identity. AcrPush para pipeline, AcrPull para AKS. |
| Criterio de aceptación | - ACR existe con adminUserEnabled: false. - docker push exitoso desde pipeline usando managed identity. - AKS tiene rol AcrPull asignado sobre el ACR. - Imagen de prueba visible en az acr repository list. |

#### Tasks — PBI-003

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-003-A |
| Título | Crear módulo ops/bicep/modules/acr.bicep |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | Parámetros: name, location, tags, sku (Standard). adminUserEnabled: false. zoneRedundancy: Disabled para dev. Exportar loginServer como output. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-003-B |
| Título | Asignar roles AcrPush y AcrPull |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | AcrPush para service principal del pipeline (Azure DevOps connection). AcrPull para managed identity del AKS node pool. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-003-C |
| Título | Validar push/pull de imagen de prueba |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | docker pull hello-world && docker tag && docker push al ACR. Verificar az acr repository list muestra la imagen. |

### PBI 1.2.3 — Azure Cosmos DB

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-004 |
| Título | [PBI-004] Módulo Bicep y despliegue de Azure Cosmos DB (NoSQL) |
| Padre | F1.2 |
| Área | GenAIDemo\Infraestructura |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Esfuerzo | 5 Story Points |
| Prioridad | 1 — Must Have |
| Descripción | Cosmos DB con API NoSQL, modo Serverless para dev. Base de datos genaidemo-db, contenedor conversations con partition key /user_id. RBAC nativo. |
| Criterio de aceptación | - Account con kind: GlobalDocumentDB, capabilities: [EnableServerless]. - DB genaidemo-db con contenedor conversations, partition key /user_id. - TTL configurable por documento. - Lectura/escritura desde Python con azure-cosmos SDK. - Connection string en Key Vault (no en código). |

#### Tasks — PBI-004

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-004-A |
| Título | Crear módulo ops/bicep/modules/cosmosdb.bicep |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 4h |
| Detalle | Account: consistencyPolicy Session, capabilities EnableServerless. DB: genaidemo-db. Container: conversations, partitionKey /user_id. Outputs: accountEndpoint, accountName. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-004-B |
| Título | Guardar Cosmos DB connection string en Key Vault |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | Usar listKeys() en Bicep para obtener key. Secret en KV: COSMOS-DB-CONNECTION-STRING. Verificar acceso via managed identity del backend. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-004-C |
| Título | Prueba de escritura/lectura en Python (azure-cosmos SDK) |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | Script: src/tests/infra/test_cosmos_connectivity.py. Insertar documento de prueba, leerlo y eliminarlo. Verificar partition key y TTL. |

### PBI 1.2.4 — Azure Cache for Redis

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-005 |
| Título | [PBI-005] Módulo Bicep y despliegue de Azure Cache for Redis |
| Padre | F1.2 |
| Área | GenAIDemo\Infraestructura |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Esfuerzo | 3 Story Points |
| Prioridad | 2 — Should Have |
| Descripción | Redis C1 Standard para dev. TLS habilitado, non-SSL port deshabilitado. Access key almacenada en Key Vault. |
| Criterio de aceptación | - Redis existe con enableNonSslPort: false, minimumTlsVersion: 1.2. - Conexión exitosa con redis-cli usando TLS y access key desde KV. - Prueba SET/GET desde Python (redis-py). |

#### Tasks — PBI-005

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-005-A |
| Título | Crear módulo ops/bicep/modules/redis.bicep |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 3h |
| Detalle | SKU: C1 Standard. enableNonSslPort: false. minimumTlsVersion: 1.2. redisVersion: 6. Primary key en KV: REDIS-ACCESS-KEY. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-005-B |
| Título | Prueba de conectividad Redis desde Python |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | Script: src/tests/infra/test_redis_connectivity.py. SET test-key "hello", GET test-key, DEL test-key. Verificar TLS. |

# EPIC 2 — Identidad y Seguridad (Entra ID)

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E2 |
| Título | [E2] Registro de aplicación en Microsoft Entra ID |
| Área | GenAIDemo\Seguridad |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | Configurar el App Registration en Entra ID para autenticación OAuth 2.0 de la aplicación web y el backend API, con scopes y roles para Sprint 0. |
| Criterio de aceptación | - App Registration con client ID y tenant ID documentados en KV. - Flujo OAuth 2.0 + PKCE funciona desde la web app de prueba. - Service principal del pipeline tiene permisos mínimos necesarios. |

## FEATURE 2.1 — App Registration y Configuración OAuth

| FEATURE |  |
| --- | --- |
| ID | F2.1 |
| Título | [F2.1] App Registration Entra ID para GenAIDemo |
| Padre | E2 |
| Área | GenAIDemo\Seguridad |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | Crear y configurar el App Registration con redirect URIs, scopes de API, App Roles para RBAC y service principal para CI/CD. |

### PBI 2.1.1 — Crear App Registration

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-006 |
| Título | [PBI-006] Crear y configurar App Registration en Entra ID |
| Padre | F2.1 |
| Área | GenAIDemo\Seguridad |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Esfuerzo | 5 Story Points |
| Prioridad | 1 — Must Have |
| Descripción | App Registration de GenAIDemo en Entra ID con redirect URIs para dev, API expuesta con scopes, App Roles para RBAC y SP para CI/CD. |
| Criterio de aceptación | - App Registration creado: displayName GenAIDemo. - Redirect URI: http://localhost:3000/api/auth/callback/azure-ad (dev). - Scopes: Chat.ReadWrite, History.Read. - App Roles: Admin, User, Viewer. - Client ID, Tenant ID, Client Secret en Key Vault. - SP pipeline con rol Contributor limitado al Resource Group. |

#### Tasks — PBI-006

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-006-A |
| Título | Crear App Registration vía az CLI |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | az ad app create --display-name GenAIDemo. signInAudience: AzureADMyOrg (single-tenant). Anotar appId (client ID) y tenantId. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-006-B |
| Título | Configurar redirect URIs y autenticación web |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | Platform: Web. Redirect URI dev: http://localhost:3000/api/auth/callback/azure-ad. Habilitar implicit grant para ID tokens. Logout URL: http://localhost:3000. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-006-C |
| Título | Exponer API con scopes y definir App Roles |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | Exponer API: api://<clientId>. Scopes: Chat.ReadWrite, History.Read. App Roles: Admin (00000001), User (00000002), Viewer (00000003). |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-006-D |
| Título | Generar client secret y guardar en Key Vault |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | Client secret expiración 12 meses. KV: AZURE-AD-CLIENT-ID, AZURE-AD-CLIENT-SECRET, AZURE-AD-TENANT-ID. Documentar fecha de expiración del secret. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-006-E |
| Título | Crear service principal para Azure DevOps pipeline |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | az ad sp create-for-rbac --name GenAIDemo-CICD. Rol Contributor al Resource Group de dev únicamente. Configurar como Service Connection en Azure DevOps. |

# EPIC 3 — Pipeline CI/CD en Azure DevOps

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E3 |
| Título | [E3] Pipeline CI/CD en Azure DevOps |
| Área | GenAIDemo\DevOps |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | Pipeline de integración y entrega continua: build, test, push a ACR y deploy a AKS para el entorno dev. Todos los secrets desde Key Vault. |
| Criterio de aceptación | - Pipeline ejecuta en cada push a develop. - Build, test y push a ACR funcionan end-to-end. - Deploy a dev sin intervención manual. - Ningún secret hardcodeado en el YAML del pipeline. |

## FEATURE 3.1 — Pipeline de Build y Test

| FEATURE |  |
| --- | --- |
| ID | F3.1 |
| Título | [F3.1] Pipeline CI — Build, test y push a ACR |
| Padre | E3 |
| Área | GenAIDemo\DevOps |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | azure-pipelines.yml con stages para backend (Python/FastAPI) y frontend (Node/Next.js), seguido de push de imágenes a ACR. |

### PBI 3.1.1 — YAML Pipeline base

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-007 |
| Título | [PBI-007] Crear azure-pipelines.yml con stages CI |
| Padre | F3.1 |
| Área | GenAIDemo\DevOps |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Esfuerzo | 5 Story Points |
| Prioridad | 1 — Must Have |
| Descripción | azure-pipelines.yml en raíz del repo con stages de build y test para backend y frontend, y push de imágenes Docker al ACR. |
| Criterio de aceptación | - trigger: [develop, main]. - Stage Build-Backend: pytest + imagen Docker. - Stage Build-Frontend: Jest + imagen Docker. - Stage Push-ACR: tags $(Build.BuildId) y latest. - Variables sensibles desde Key Vault via variable group. - Pipeline pasa en verde en primera ejecución. |

#### Tasks — PBI-007

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-007-A |
| Título | Crear azure-pipelines.yml con estructura de stages |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 3h |
| Detalle | trigger: [develop, main]. pool: ubuntu-latest. Variable group apuntando a KV via Azure DevOps Library. Stages: build-backend, build-frontend, push-acr. Usar templates/ para jobs reutilizables. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-007-B |
| Título | Stage build-backend: Python 3.12, uv, pytest |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 3h |
| Detalle | UsePythonVersion: 3.12. pip install uv. uv sync --frozen. pytest tests/unit --junitxml=results.xml --cov=src --cov-report=xml. PublishTestResults y PublishCodeCoverageResults tasks. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-007-C |
| Título | Stage build-frontend: Node 20, pnpm, Jest |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 3h |
| Detalle | NodeTool: 20. corepack enable && pnpm install --frozen-lockfile. pnpm test --ci. pnpm build. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-007-D |
| Título | Stage push-acr: build y push imágenes Docker |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 3h |
| Detalle | Docker@2 task command: buildAndPush. containerRegistry: $(ACR_SERVICE_CONNECTION). Tags: $(Build.BuildId), latest. Imágenes: genaidemo-backend, genaidemo-frontend. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-007-E |
| Título | Configurar Variable Group con Link a Key Vault |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | Azure DevOps → Library → Variable Group: genaidemo-kv-dev. Link al Key Vault del entorno dev. Autorizar pipeline a usar el grupo y verificar inyección de variables. |

## FEATURE 3.2 — Pipeline de Deploy a AKS

| FEATURE |  |
| --- | --- |
| ID | F3.2 |
| Título | [F3.2] Pipeline CD — Deploy a AKS dev |
| Padre | E3 |
| Área | GenAIDemo\DevOps |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | Stage de deploy con KubernetesManifest task aplicando manifests en AKS dev, con rolling update y health check automático. |

### PBI 3.2.1 — Deploy a AKS con manifests Kubernetes

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-008 |
| Título | [PBI-008] Stage CD de deploy a AKS entorno dev |
| Padre | F3.2 |
| Área | GenAIDemo\DevOps |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Esfuerzo | 5 Story Points |
| Prioridad | 1 — Must Have |
| Descripción | Stage CD que aplica manifests Kubernetes en AKS dev usando KubernetesManifest task, rolling update y rollback automático. |
| Criterio de aceptación | - Stage CD ejecuta solo si CI pasó exitosamente. - KubernetesManifest despliega en namespace genaidemo-dev. - Pods en Running en menos de 5 minutos. - Rollback automático si falla readiness probe. - URL del servicio publicada como output del pipeline. |

#### Tasks — PBI-008

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-008-A |
| Título | Crear manifests Kubernetes base en ops/k8s/ |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 4h |
| Detalle | namespace.yaml: genaidemo-dev. backend-deployment.yaml: 2 replicas, resource limits. frontend-deployment.yaml: 2 replicas. services.yaml: ClusterIP backend, LoadBalancer frontend. configmap.yaml: variables no-sensibles. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-008-B |
| Título | Configurar Secret Provider Class para Key Vault en AKS |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 3h |
| Detalle | Instalar addon azure-keyvault-secrets-provider en AKS. ops/k8s/secret-provider.yaml apuntando al KV de dev. Secrets montados como volúmenes (no env vars planas). |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-008-C |
| Título | Agregar stage CD al azure-pipelines.yml |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 3h |
| Detalle | Stage deploy-dev: dependsOn [build-backend, build-frontend]. KubernetesManifest@1 action: deploy. imageSubstitution automático. Kubernetes service connection en Azure DevOps. Smoke test: curl /health del backend. |

# EPIC 4 — Repositorio y Estructura del Proyecto

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E4 |
| Título | [E4] Inicialización del repositorio y estructura vibecoding |
| Área | GenAIDemo\Repositorio |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | Crear y configurar el repositorio Azure DevOps con la estructura vibecoding, branch policies, .gitignore, pre-commit hooks y documentación inicial. |
| Criterio de aceptación | - Repositorio con estructura vibecoding completa en Azure DevOps. - Branch policies en main y develop (PR obligatorio, 1 reviewer mínimo). - pre-commit hooks instalados y funcionando localmente. - README.md y CONTRIBUTING.md con instrucciones de onboarding. |

## FEATURE 4.1 — Setup inicial del repositorio

| FEATURE |  |
| --- | --- |
| ID | F4.1 |
| Título | [F4.1] Inicialización y configuración del repositorio |
| Padre | E4 |
| Área | GenAIDemo\Repositorio |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | Inicializar repositorio con estructura vibecoding, archivos de configuración base y documentación inicial. |

### PBI 4.1.1 — Crear estructura de carpetas y archivos base

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-009 |
| Título | [PBI-009] Crear estructura vibecoding completa en el repositorio |
| Padre | F4.1 |
| Área | GenAIDemo\Repositorio |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Esfuerzo | 3 Story Points |
| Prioridad | 1 — Must Have |
| Descripción | Estructura vibecoding con .gitignore, pre-commit hooks (ruff, eslint, detect-secrets, conventional-commits) y documentación inicial. |
| Criterio de aceptación | - Todas las carpetas vibecoding existen en el repositorio. - .gitignore cubre Python, Node.js, .env, __pycache__, .venv, dist/, .next/. - pre-commit hooks: ruff, eslint, detect-secrets, conventional-commit. - README.md describe arquitectura, estructura y onboarding. |

#### Tasks — PBI-009

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-009-A |
| Título | Crear todas las carpetas vibecoding con .gitkeep |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | Script PowerShell ops/scripts/init_structure.ps1. Crea todas las carpetas del briefing con .gitkeep. Ejecutar y hacer commit inicial. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-009-B |
| Título | Configurar .gitignore completo |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | gitignore.io para Python, Node, JetBrains, VSCode. Agregar: .env*, __pycache__/, .venv/, dist/, .next/, node_modules/, *.pyc. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-009-C |
| Título | Configurar pre-commit hooks |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | .pre-commit-config.yaml: ruff, eslint+prettier, detect-secrets, conventional-commits. Documentar: pip install pre-commit && pre-commit install. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-009-D |
| Título | Crear README.md y CONTRIBUTING.md |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | README.md: descripción, arquitectura, estructura, quick start, links. CONTRIBUTING.md: convenciones commits, branch naming, proceso PR, cómo agregar un nuevo dominio de agente. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-009-E |
| Título | Configurar branch policies en Azure DevOps |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | Ramas protegidas: main, develop. Require PR: 1 reviewer mínimo. No self-approve. Build validation en cada PR. Require linked work item. |

# EPIC 5 — Validación de Infraestructura

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E5 |
| Título | [E5] Validación e integración de la infraestructura base |
| Área | GenAIDemo\QA |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | Verificar que todos los recursos Azure están desplegados, accesibles entre sí y cumplen los requisitos de seguridad antes del cierre del sprint. |
| Criterio de aceptación | - Todos los recursos en estado Succeeded en Azure. - Tests de conectividad pasan para Cosmos DB, Redis y Key Vault. - Pipeline CI/CD ejecuta end-to-end sin errores. - Entra ID login funciona desde la app web de prueba. - Documento de validación firmado por el Tech Lead. |

## FEATURE 5.1 — Tests de Infraestructura

| FEATURE |  |
| --- | --- |
| ID | F5.1 |
| Título | [F5.1] Tests de conectividad y validación de recursos |
| Padre | E5 |
| Área | GenAIDemo\QA |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Descripción | Suite de tests de integración que validan la conectividad y configuración correcta de cada recurso Azure desplegado en el Sprint 0. |

### PBI 5.1.1 — Suite de tests de infraestructura

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-010 |
| Título | [PBI-010] Crear y ejecutar tests de validación de infraestructura |
| Padre | F5.1 |
| Área | GenAIDemo\QA |
| Iteración | GenAIDemo\Sprint 0 |
| Esfuerzo | 3 Story Points |
| Prioridad | 1 — Must Have |
| Descripción | Scripts de validación que prueban conectividad y configuración correcta de cada recurso Azure del Sprint 0. |
| Criterio de aceptación | - tests/integration/test_infra.py pasa al 100%. - Todos los recursos retornan Succeeded con az CLI. - Login Entra ID devuelve JWT con claims correctos. - Documento de sign-off completado en docs/architecture/. |

#### Tasks — PBI-010

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-010-A |
| Título | Crear tests/integration/test_infra.py |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 4h |
| Detalle | test_keyvault_connectivity(): leer secret de prueba. test_cosmosdb_crud(): crear, leer, eliminar documento. test_redis_connectivity(): SET, GET, DEL, verificar TLS. test_acr_image_exists(): verificar imagen en ACR. Fixtures para credenciales desde env variables. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-010-B |
| Título | Validar Entra ID login desde app de prueba |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | Crear apps/web/src/app/test-auth/page.tsx con botón Sign In. Verificar JWT: oid, tid, roles, preferred_username. Documentar screenshot del login exitoso. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-010-C |
| Título | Ejecutar pipeline CI/CD completo y verificar |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 2h |
| Detalle | Pipeline en rama develop. Verificar 3 stages en verde. Pods Running en AKS namespace genaidemo-dev. Resultados en docs/architecture/sprint0-validation.md. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-010-D |
| Título | Completar documento de sign-off del Sprint 0 |
| Asignado | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Horas | 1h |
| Detalle | docs/architecture/sprint0-signoff.md: checklist entregables, estado PASS/FAIL, observaciones, firma Tech Lead. Subir a Azure DevOps Wiki. |

# Resumen del Backlog Sprint 0

| # | Tipo | ID | Título | Story Points | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Epic | E1 | IaC con Azure Bicep | — | Must Have |
| 2 | Feature | F1.1 | Estructura módulos Bicep | — | Must Have |
| 3 | PBI | PBI-001 | Scaffold repositorio Bicep | 3 | Must Have |
| 4 | Feature | F1.2 | Recursos Azure core | — | Must Have |
| 5 | PBI | PBI-002 | Key Vault | 3 | Must Have |
| 6 | PBI | PBI-003 | Azure Container Registry | 2 | Must Have |
| 7 | PBI | PBI-004 | Cosmos DB | 5 | Must Have |
| 8 | PBI | PBI-005 | Redis Cache | 3 | Should Have |
| 9 | Epic | E2 | Identidad Entra ID | — | Must Have |
| 10 | Feature | F2.1 | App Registration OAuth | — | Must Have |
| 11 | PBI | PBI-006 | Entra ID App Registration | 5 | Must Have |
| 12 | Epic | E3 | Pipeline CI/CD | — | Must Have |
| 13 | Feature | F3.1 | Pipeline Build/Test | — | Must Have |
| 14 | PBI | PBI-007 | azure-pipelines.yml CI | 5 | Must Have |
| 15 | Feature | F3.2 | Pipeline Deploy AKS | — | Must Have |
| 16 | PBI | PBI-008 | Stage CD AKS dev | 5 | Must Have |
| 17 | Epic | E4 | Repositorio y Estructura | — | Must Have |
| 18 | Feature | F4.1 | Setup repositorio | — | Must Have |
| 19 | PBI | PBI-009 | Estructura vibecoding | 3 | Must Have |
| 20 | Epic | E5 | Validación Infraestructura | — | Must Have |
| 21 | Feature | F5.1 | Tests de infraestructura | — | Must Have |
| 22 | PBI | PBI-010 | Suite tests + sign-off | 3 | Must Have |

Total Story Points Sprint 0: 37 puntos   ·   Must Have: 34 pts   ·   Should Have: 3 pts

## Velocidad y Capacidad Sugerida

| Rol | Capacidad (2 semanas) | Story Points |
| --- | --- | --- |
| Andrés Felipe Rojas Parra (Tech Lead + Dev) | 10 días × 6h efectivas = 60h | ~37 pts |

Nota: Factor de velocidad ~0.6 pts/hora para trabajo de infra (alta configuración, menor tiempo de codificación pura). 60h × 0.6 = 36 pts — encaja con el backlog propuesto.

# Definition of Done — Sprint 0

Un PBI se considera Done cuando cumple todos los criterios siguientes:

☐  Código / configuración mergeado a develop vía PR aprobado.

☐  Test(s) de validación pasando en el pipeline CI.

☐  Recurso Azure verificado en estado Succeeded en el portal.

☐  Secret correspondiente almacenado en Key Vault (si aplica).

☐  Documentación actualizada en docs/architecture/.

☐  Work Item actualizado a Closed en Azure DevOps.

Documento generado por el Área de Mercadeo — Analítica Avanzada · TechCorp Inc. · Julio 2026